
南通大学钟秀校区13号、14号公寓
部分宿舍粉刷工程招标书
一、项目概况

钟秀校区二期公寓13、14号楼共140间宿舍墙面砂纸打磨，刷鑫贝士牌乳胶漆两遍（鑫贝士乳胶漆联系电话：13906298206）。投标人自行踏勘，宿舍联系人：张主任13809080925。
二、资质要求

要求参加投标的施工单位具有建筑装饰装璜三级及以上资质。投标时须提供企业营业执照副本（加盖公章）、资质证书及安全生产许可证（加盖公章）、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件等。封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。
三、工期要求

自签订合同之日起至2015年8月30日完成，逾期罚款1000元/天。

四、质量标准

质量要求合格，符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》。

五、结算方式

工程结算按实际工作量乘以中标的综合单价计算，工作量以现场实际施工为准。

六、投标要求

1.局部房间内有霉斑、剥壳现象的，需局部铲除、批腻子两遍、刷乳胶漆两遍。对这部分施工内容不单独报价、不签证，投标单位自行踏勘现场，报综合单价时综合考虑。
2.投标单位投标时报综合单价（包括粉刷人工、指定品牌的材料、床铺移动、卫生、管理费、利润、税金等一切费用），即钟秀校区13、14号公寓粉刷   元/㎡（鑫贝士牌乳胶漆按7.5元/kg计算）。

3.投标需提供施工服务承诺、工期承诺、质量承诺。
七、付款方式

工程竣工验收合格经审计后一次性付清。
八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止日期

投标文件应密封、盖章后于7月31日下午2：00时前送达南通大学主校区后勤处（综合楼421室），逾期按废标处理。
十、评标

由南通大学后勤管理处邀请有关方面的专家进行评审，是否中标以电话通知为准。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。所有投标文件及资料恕不退还，敬请谅解。
十一、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤管理处负责解释。85012292

南通大学后勤管理处

           2015年7月23日


