启东校区体育场围栏修复工程竞争性谈判招标公告

南通大学杏林学院拟采取竞争性谈判方式采购启东校区体育场围栏修复工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：杏林学院启东校区体育场围栏修复工程

二、项目编号：TDGC（GT）2019-114

三、预算金额：16万元

四、货物品名、数量及技术规格：启东校区体育场（篮球场、足球场）围栏，位于体育馆东侧，面积为约为2100平方米。修复范围：拆除原有锈蚀包塑勾花网，安装热镀锌勾花网，热镀锌勾花网与围栏四周固定，垃圾外运等。现场情况投标单位自主现场勘察。

五、合格的投标人：要求参加投标的单位具有安装工程施工总承包三级及以上资质。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：南通大学网站自行下载，本项目实行网上报名，确定投标者请在2019年7月26日15：00前填写好《报名投标确认函》（见附件）,发送到ztb@ntu.edu.cn。由招标人确认报名，投标人超过三家后，方可按期开标。

八、招标文件售价：人民币300元（事后不退），送标时交纳南通大学交费收据和标书收缴单第二联（缴费地点：啬园校区6号楼101财务大厅）。

九、投标：本次投标需交纳3000元投标保证金。限银行汇票，其他方式无效，中标人转为合同履约保证金，未中标人当场无息返还。

南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

7、地址：南通市啬园路9号

8、联系电话：85012100

十、评标时间和地点：定于2019年7月31日上午9：00时前在啬园校区综合楼416室进行开标，421室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

项目联系人：王老师

联系电话：0513-83920011、13912297085

招标联系人：汤靖，王亚萍

联系电话：0513-85012138

对项目采购和技术方面的疑问请咨询项目联系人，对招标条款的疑问和项目采购的质疑请联系招标联系人。

杏林学院启东校区体育场围栏修复工程竞争性谈判文件

一、项目概况：启东校区体育场（篮球场、足球场）围栏，位于体育馆东侧，面积为约为2100平方米。改造范围：拆除原有锈蚀的包塑勾花网，安装热镀锌勾花网，热镀锌勾花网与围栏四周固定，垃圾外运等。现场情况投标单位自主现场勘察。

二、投标提供材料要求：

（一）资格审查资料：(独立包装，一式二份，正副各一份)。

要求参加投标的施工单位具有安装工程施工总承包三级及以上资质。

投标时须提供：

1、有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

2、有效的企业资质证书（副本）复印件；

3、有效的企业安全生产许可证（副本）复印件

4、法定代表人身份证复印件；

5、法定代表人授权委托书原件；

6、被授权人身份证复印件；

7、工期承诺、质量承诺、安全等承诺。

上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。

（二）商务标：（一式三份，正本一份、副本俩份）。

1投标依据：报价可参考体育场围网修复方案和现场实际勘查及2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2019年第7期《南通建设工程造价信息》。

2、投标单位所报价格为固定合同单价（人材机、措施费、场地清理外运和恢复管理费、利润、税金等完成该项目所有费用）及总价。上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。

3、本工程所用热镀锌勾花网、螺栓等材料需符合国家、行业相关标准。

三、建设工程项目竣工结算审计费用计取和支付:

（一）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除(下同)；

（二）单项工程核减率在8%—10%(含10%)之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

（三）单项工程核减率在5%—8%(含8%)之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

（四）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

核减率按审计终审核定额与施工单位报送的结算额之间的差额计算。审计费用计取基数为施工单位报送的结算额与终审核定额之间的差额的5%。

五、结算方式

修复工程内工作内容一次性包定，无论实际情况如何，均不作调整。

六、质量标准：质量要求合格。

七、工期要求：工程要求2019年8月30日以前完工。逾期一天，扣1000元/每天。

八、付款方式：工程验收合格经审计结束后付至审计价的95%,余款作为保修金待保修到期并验收合格后无息返还。

九、保修内容及期限：凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

十、投标截止日期：投标文件密封、盖章后于7月31日上午9:00时以前送达啬园校区综合楼421会议室，逾期按废标处理。

十一、最高限价：本工程最高限价壹拾陆万元整（16万元），超过者一律作废标处理。

十二、评标办法：由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行符合性评审，实质性满足条件的基础上最低价中标，无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十三、本工程招标书未尽事宜由南通大学杏林学院后勤保障处负责解释。

附件1

投标函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究项目竞争性磋商文件（项目编号），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商公正性的任何利害关系。

2、愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写），（大写）。

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机： |  |
| E m a i l： |  |
| 地址： |  |
| 日期： |  |

附件2

# 法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：性别：身份证号码：系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

法人代表人身份证复印件粘贴处

附件3

# 法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系（单位名称）的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名）身份证号码：为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人名称：（公章）

日期：年月日

被授权人身份证复印件粘贴处

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件4

报名投标确认函

南通大学招投标管理办公室：

我单位自愿参与贵校（项目名称及编号）项目的投标，现发确认函并做出以下承诺：

1、我单位完全符合采购公告中的投标人资质要求；

2、我单位已按照采购文件要求缴纳投标保证金并会准时参加本次采购的投标；

3、我单位在投标过程中会严格遵守国家法律法规以及贵校相关管理规定；

4、我单位与本项目相关负责人之间均不存在可能影响公正性的任何利害关系。

如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，贵校可全额没收我单位缴纳的投标保证金（作为预定的损害赔偿而非罚款）。

投标人名称：（公章）

法定代表人（授权代表）：

联系电话（手机）：

日期：年月日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。