南通大学钟秀校区29、30号职工宿舍楼改造工程

招标公告

南通大学拟采取公开招标方式选择钟秀校区29、30号职工宿舍楼改造工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：南通大学钟秀校区29、30号职工宿舍楼改造工程

二、项目编号：TDGC(GK)2019-047

三、预算金额：20万元

四、货物品名、数量及技术规格  29、30号楼共计40套，每套约50-60平米，主要工作内容有墙面粉刷、洗漱间改造、水电检修、门窗整修、卫生清理等。

五、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包或装饰装修工程专业承包三级及以上资质。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：有意投标者请于2019年6月10日上午8：30至9：30时到南通大学啬校区9号楼财务处交纳招标文件工本费后凭收据到综合楼435室报名并领取招标文件，10：00至11：30时组织看现场。

八、招标文件售价：人民币300元（事后不退），送标时交纳南通大学交费收据及标书费收缴单（第2联）。

九、投标：本次投标需交纳5000元投标保证金。限银行汇票，其他方式无效。

南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

7、地址：南通市啬园路9号

8、联系电话：85012100

十、评标时间和地点：定于2019年6月19日上午9：30时在主校区后勤综合楼421室进行开标，414室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

技术联系人：缪老师

联系电话：0513-85012501

招标联系人：王老师

联系电话：0513-85012138

1

对项目采购和技术方面的疑问请咨询项目联系人，对招标条款的疑问和项目采购的质疑请联系招标联系人。

南通大学钟秀校区29、30号职工宿舍楼改造工程

一、项目概况

南通大学钟秀校区29、30号职工宿舍楼需要进行简单内部改造，满足入住学生的需要，主要工作内容有墙面粉刷、洗漱间改造、水电检修、门窗整修、卫生清理等。现场情况投标单位现场勘察，施工完成后的标准参见样板房。

二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料(独立包装，一式一份)。

要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，或装饰装修工程施工总承包二级及以上资质。

投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件；

2、资质证书复印件；

3、法人身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件；

5、被授权人身份证复印件；

6、项目负责人注册建造师证及安全考核B证及与用人单位劳动合同和最近半年社会保险证明复印件

7、工期承诺、质量承诺、安全承诺等；

上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。

（二）商务标（一式两份，正、副各一本）。

投标依据：报价清单、现场实际、样板间，报价可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2019年第6期《南通建设工程造价信息》。

1、投标单位所报价格为固定合同单价（人材机、措施费、场地清理外运、管理费、利润、税金等完成该项目所有费用）及总价。

2、本工程所用乳胶漆为环保净味产品，开关、插座、灯具、电线、线管均为合格产品，材料进场后提交合格证及质检报告。

四、结算方式

1、投标报价部分：以中标单价和实际工程量结算，工程结算以审计审核为准。

2、其它零星项目及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》，《江苏省建设工程费用定额》及2019年第6期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算, 税金按9%计取；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。

五、质量标准

质量要求合格。

六、工期要求

工程要求2019年7月15日以前完工。逾期一天，扣200元/每天。

七、付款方式

工程验收合格经审计结束后付审计价的95%,余款作为保修金待保修到期并验收合格后无息返还。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于6月19日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。

十、招标控制价

本工程招标控制价贰拾万元，超过者一律作废标处理。

十一、评标办法

资质实质性满足条件后次低价中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

联系电话：  0513-85012501

南通大学后勤保障部

2019年5月31日

改 造 要 求

1、室内墙面孔洞修补，铲除张贴画，整体乳胶漆2遍。

2、窗户安装铝合金罗马杆，配单层蓝色遮光窗帘。54平米的套间2套，62平米的套间3套。

3、检修照明灯具插座及线路，拆除多余线路、插座，房间新增五孔插座各1只。

4、拆除房间内混凝土隔板、垃圾外运，每套1处。

5、卫生间检修水路及坐便器，在水龙头处加装600*400mm陶瓷洗涤盆1只，接通下水。

6、厨房内灶具台面拆除（部分套间有），煤气表及煤气表以下管道拆除，煤气表由煤气公司统一抄表后回收。墙面如有瓷砖侧保留，无则刷白。北立面并立安装2套600*400mm陶瓷洗涤盆，安装铜质快开水嘴，就近接通上下水。墙面安装不锈钢毛巾架。墙角放置7层PVC脸盆架。

7、室内卫生清理，垃圾清运，门窗整修（局部需要整修）。每间进户门加配8把钥匙。

8、楼道墙面卫生，杂物清运，门厅局部补乳胶漆。

|  |  | 报 价 清 单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 54平米 套间 | 15套 |  |  |  |
| 62平米 套间 | 28套 |  |  |  |
| 楼道 | 4个 |  |  | 1到4层 |
| 合计 |  |  |  |  |
|  |  | 投标单位盖章： |  |  |
|  |  | 法人签字盖章： |  |  |
|  |  | 2019 年 月 日 |  |  |