南通大学主校区

东食堂通风系统改造工程竞争性磋商招标公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式选择主校区东食堂通风系统改造工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：主校区东食堂通风系统改造工程

二、项目编号：2017-102

三、货物品名、数量及技术规格   详见招标清单

四、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有独立法人资格，具有厨房风管制作、安装，油烟净化器、风机等设备专业安装、调试能力。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：有意投标者请于2017年7月13日上午9：00至11：00时到南通大学主校区综合楼414室报名并购买招标文件。现场勘察时间：2017年7月13日-2017年7月15日，联系人：姚老师13706298790

七、招标文件售价：人民币300元（事后不退）。

八、投标：本次投标需交纳3000元投标保证金。保证金为现金，密封包装，封口处贴上单位名称。

九、评标时间和地点：定于2017年7月19日上午9：00时在主校区后勤综合楼414室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

项目联系人：顾老师

联系电话：0513-85012292

招标联系人：汤靖,娄阳

联系电话：0513-85012891

对项目采购方面的询问、质疑请向项目联系人提出，招标条款询问、质疑由招标联系人负责答复。

南通大学主校区

东食堂通风系统改造工程竞争性磋商招标文件

一、项目概况

主校区东食堂通风系统拟进行改造，详细要求及技术参数见招标清单。现场勘察时间：2017年7月13日-2017年7月15日，联系人：管老师13862938714

二、投标文件的组成

投标文件包括商务文件和技术文件。

商务文件（一式两份，正、副各一本）：

针对提供的清单内容投标单位进行投标报价，所报价格为固定合同单价和固定合同总价。

技术文件（一式一份）包括以下部分，请投标人严格按以下文件要求的格式、内容和顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，页码必须连贯一致，否则将影响对投标文件的评价。

(1)投标人资格证明文件

  - 营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证可以合一）

  - 企业资质证明材料

  - 全国工业产品生产许可证

  - 法定代表人证明、法定代表人授权书(原件)

  - 法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

(2) 施工组织方案（针对学校食堂实际情况进行施工安排、安全文明措施等，也可提出施工优化方案）

(3)投标人近三年以来与本次招标内容相似业绩证明

(4)施工安全承诺、质量承诺、工期承诺、、质保年限承诺

所有资料封袋密装，复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。

三、结算方式

1、投标报价部分工程量按实结算，以审计审核为准。2、非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》，《江苏省建设工程费用定额》及2017年第7期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费2.2%，措施费按实际发生的结算, 税金按简易计税方法计算即3.36%；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。

五、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。

六、工期要求

工程要求2017年8月25日以前完工。逾期一天，扣5000元/每天。

七、付款方式

工程验收合格经审计结束后支付审结价的95%，余款一年后视质保情况支付。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限为中标单位承诺的质保年限。

九、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于7月19日上午9：00时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。

十、招标控制价

本工程招标控制价捌拾万元，超过者一律作废标处理。

## 十一、竞争性磋商方法及评判标准

⑴招标人按规定的时间和地点进行公开磋商，投标人须派代表（持授权代表身份证明）参加磋商。投标人未派代表参加磋商的，视为自动放弃本次投标。

⑵本次竞争性磋商采用综合评分法评判。

技术标30分，其中资质等级3分；施工组织方案5分；业绩证明6分（以提供合同复印件为准）；质保年限承诺5分（承诺质保一年得一分，最多得5分）；质量承诺3分；工期承诺3分；安全承诺3分；文件制作2分。

商务标70分，满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为招标基准价，其价格分为满分。其余报价得分=报价基准价÷其最后报价×70分。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

南通大学后勤保障部

2017年7月7日