启东校区试验田建设工程竞争性磋商招标公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式选择启东校区试验田建设工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：启东校区试验田建设工程

二、项目编号：TDGC（TP）2019-108

三、预算金额：20万元

四、货物品名、数量及技术规格：启东校区试验田，位于启东校区东南侧，（种子挂藏室、工具间）面积67.24平方米。施工范围：场地平整、房屋建设、配管配线、接水接电、垃圾外运等，（详见施工图纸与工程量清单）。

五、合格的投标人：要求参加投标的施工单位具有房屋建筑施工总承包三级及以上资质。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：南通大学网站自行下载，本项目实行网上报名，确定投标者请在2019年7月27日15：00前填写好《报名投标确认函》（见附件）,发送到ztb@ntu.edu.cn。由招标人确认报名，投标人超过三家后，方可按期开标。

八、招标文件售价：人民币300元（事后不退），送标时交纳南通大学交费收据和标书收缴单第二联（缴费地点：啬园校区6号楼101财务大厅）。

九、投标：本次投标需交纳6000元投标保证金，限银行汇票，其他方式无效，中标人转为履约保证金，未中标人当场无息返还。

南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

7、地址：南通市啬园路9号

8、联系电话：85012100

十、评标时间和地点：定于2019年7月29日上午9：00时在啬园校区综合楼416室进行开标，421室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

项目联系人：王老师

联系电话：0513-83920011,13912297085

招标联系人：汤靖、娄阳

联系电话：0513-85012138

对项目采购和技术方面的疑问请咨询项目联系人，对招标条款的疑问和项目采购的质疑请联系招标联系人。

启东校区试验田建设工程竞争性谈磋商文件

一、项目概况：启东校区试验田，启东校区东南侧，（种子挂藏室、工具间）面积67.24平方米。施工范围：房屋建设、配管配线、接水接电、垃圾外运等，（详见施工图纸与工程量清单）

二、投标提供材料要求：

（一）资格审查资料(独立包装，一式两份，正副各一份)。

要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。

投标时须提供：

- 有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

- 有效的企业资质证书（副本）复印件；

- 有效的企业安全生产许可证（副本）复印件

- 法定代表人身份证复印件；

- 法定代表人授权委托书原件；

- 被授权人身份证复印件；

- 工期承诺、质量承诺、安全等承诺。

上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。

（二）商务标（一式三份，正本一份、副本俩份）。

1、投标依据：工程量清单及现场实际勘察，报价可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2019年第7期《南通建设工程造价信息》；

2、投标单位所报价格为综合单价（人材机、措施费、场地清理外运、管理费、利润、税金等完成该项目所有费用）及综合总价。 上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。

三、结算方式 ：

1.本工程结算时以工程量清单为准，综合单价不变；

2、其它零星项目及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》，《江苏省建设工程费用定额》及2019年第7期南通建设工程造价信息，总价下浮15%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.5%基本费，规费计取社会保险费2.4%，措施费按实际发生的结算, 税金按9%计取；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。

四、质量标准 ：质量要求合格。

五、工期要求：工程要求2019年8月30日以前完工。逾期一天，扣1000元/每天。

六、付款方式：工程验收合格经审计结束后付至审计价的95%,余款作为保修金待保修到期并验收合格后无息返还。

七、保修内容及期限：凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

八、投标截止日期：投标文件密封、盖章后于7月29日上午9:00时以前送达啬园校区综合楼421会议室，逾期按废标处理。

九、最高限价：本工程最高限价贰拾万元整（20万元），超过者一律作废标处理。

十、评标办法：由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行符合性评审，实质性满足条件的基础上按次低价中标，无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十一、本工程招标书未尽事宜由南通大学启东校区建设指挥部负责解释。

附件1

投标函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究项目竞争性磋商文件（项目编号），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商公正性的任何利害关系。

2、愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写），（大写）。

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机： |  |
| E m a i l： |  |
| 地址： |  |
| 日期： |  |

附件2

# 法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：性别：身份证号码：系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

法人代表人身份证复印件粘贴处

附件3

# 法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系（单位名称）的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名）身份证号码：为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人名称：（公章）

日期：年月日

被授权人身份证复印件粘贴处

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件4

报名投标确认函

南通大学招投标管理办公室：

我单位自愿参与贵校（项目名称及编号）项目的投标，现发确认函并做出以下承诺：

1、我单位完全符合采购公告中的投标人资质要求；

2、我单位已按照采购文件要求缴纳投标保证金并会准时参加本次采购的投标；

3、我单位在投标过程中会严格遵守国家法律法规以及贵校相关管理规定；

4、我单位与本项目相关负责人之间均不存在可能影响公正性的任何利害关系。

如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，贵校可全额没收我单位缴纳的投标保证金（作为预定的损害赔偿而非罚款）。

投标人名称：（公章）

法定代表人（授权代表）：

联系电话（手机）：

日期：年月日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。