南通大学启东校区车棚工程招标文件

一、项目概况

为缓解启东校区学生车棚问题，现计划在原学生公寓1号楼、3号楼、5号楼，5、6号教学楼前和综合楼新建钢结构车棚210平米，详细施工内容见施工图。

二、资质要求

要求参加投标的施工单位具体钢结构工程专业承包三级及以上资质。投标时须提供企业营业执照副本复印件、资质证书复印件、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件。所有复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。“近一年无行贿犯罪承诺”并加盖公章。

- 投标要求

1、投标只需制作商务标（一式两份），但是必须提供工期承诺、质量承诺、安全承诺，否则按废标处理。

2、投标依据：工程施工图，报价可参考2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2016年第10期《南通建设工程造价信息》。

3、报价组成：施工图中所有钢材为热镀锌材质，另外车棚顶板为0.5mm有机板暂定价（每平方75元）安装时认质认价。

4、针对以上要求进行报价，同时考虑垃圾清理拖运及吊装费用，所有报价格为综合单价和固定合同总价（附详细预算书及主要材料分析表）。

5、零星工程和增加部分量以4万元列入金额计入总价。

四、结算方式

1、投标报价中第一和第二项的面积按实结算，第三项施工图纸范围合同总价不予调整。2、因非承包人原因引起的新增工程内容结算按2009版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》，2014年《江苏省建设工程费用定额》及2016年第10期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算，税金按简易计税方法计算即3.477%。甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮。工程量以现场测量为准。

五、质量标准

质量要求合格，符合验收规范

- 工期要求

工程要求12月10日以前完工。逾期一天，扣1000元/每天。

- 付款方式

工程竣工验收合格经审计后一次性付清。

- 保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限为一年。

- 投标截止日期

投标文件密封、盖章后于11月22日上午9：30以前送达南通大学主校区（综合楼416室），逾期按废标处理。

- 评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行符合性评审。资格后审合格后，不高于且最接近平均价的中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十一、本工程招标书未尽事宜由南通大学启东校区后勤保障部负责解释。

联系电话：13914398509

南通大学启东校区管委会

2016年11月8日