南通大学钟秀校区老运动场更新改造工程

招标公告

南通大学拟采取公开招标方式选择钟秀校区老运动场更新改造工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：南通大学钟秀校区老运动场更新改造工程

二、项目编号：TDGC（GK）2019-61

三、预算金额：34万元

四、货物品名、数量及技术规格：拆除原有塑胶面层、原沥清基层处理；采用13mm厚混合型塑胶，底层弹性层厚度10mm、黑胶粒含量<25%，面层喷涂厚度3mm、聚氨酯胶水+EPDM颗粒；施工完成后按规范划跑道线。垃圾外运，卫生清理等。

五、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具备体育场地设施工程专业承包三级及以上资质。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：有意投标者请于2019年6月20日上午8：30至9：30到南通大学啬校区6号楼财务处交纳招标文件工本费后凭收据到综合楼435室报名并领取招标文件。

八、招标文件售价：人民币300元（事后不退）。

九、投标：本次投标需交纳7000元投标保证金。限银行汇票，其他方式无效。

南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

7、地址：南通市啬园路9号

8、联系电话：85012100

十、评标时间和地点：定于2019年6月26日上午9：30时在主校区后勤综合楼421室进行开标，414室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

技术联系人：缪老师

联系电话：0513-85012501

招标联系人：王老师

联系电话：0513-85012138

1

对项目采购和技术方面的疑问请咨询技术联系人，对招标条款的疑问和项目采购的质疑请联系招标联系人。

南通大学钟秀校区老运动场更新改造工程

一、项目概况

南通大学钟秀校区29、30号楼前侧老运动场塑胶跑道老化严重，为满足学生的基本使用需要，现需进行跑道面层更新，拆除原有塑胶面层、原沥清基层打磨找平处理；采用13mm厚混合型塑胶，底层弹性层厚度10mm、黑胶粒含量<25%，面层喷涂厚度3mm、聚氨酯胶水+EPDM颗粒；施工完成后按规范划跑道线，垃圾外运，卫生清理等。现场情况投标单位现场勘察。

二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料(独立包装，一式一份)。

要求参加投标的施工单位具备体育场地设施工程专业承包三级及以上资质。

投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件；

2、资质证书复印件；

3、法人身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件；

5、被授权人身份证复印件；

6、项目负责人注册建造师证及安全考核B证及与用人单位劳动合同和最近半年社会保险证明复印件

7、工期承诺、质量承诺、安全承诺等；

上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。

（二）商务标（一式两份，正、副各一本）。

投标依据：报价清单、现场实际，报价可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年版《江苏省安装工程计价定额》、2014年版《江苏省建设工程费用定额》及2019年第6期《南通建设工程造价信息》。

1、投标单位所报价格为固定合同单价（人材机、措施费、场地清理外运、管理费、利润、税金等完成该项目所有费用）及总价。

2、本工程所用材料为环保产品，进场材料均需提交合格证及质检报告，建设单位有权留样检测。

三、结算方式

1、投标报价部分：以中标单价和实际工程量结算，工程结算以审计审核为准。

2、其它零星项目及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年版《江苏省安装工程计价定额》，2014年版《江苏省建设工程费用定额》及2019年第6期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.7%基本费，规费计取社会保险费2.4%，措施费按实际发生的结算, 税金按9%计取；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。

四、质量标准

质量要求合格。

五、工期要求

工程要求2019年7月25日以前完工。逾期一天，扣200元/每天。

六、付款方式

工程验收合格经审计结束后付审计价的90%,余款两年后二次验收合格后无息返还。

七、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限拾年。

八、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于6月26日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。

九、招标控制价

本工程最高限价叁拾肆万元，超过者一律作废标处理。

十、评标办法

资质实质性满足条件后次低价中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十一、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

联系电话：  0513-85012501

南通大学后勤保障部

2019年6月6日

混合型塑胶跑道主要技术参数：

| 项目 | 技术标准及性能参数 |
| --- | --- |
| 跑道厚度 | 13mm |
| 底层弹性层厚度 | 10mm；黑胶粒含量<25%。 |
| 面层喷涂厚度 | 3mm；聚氨酯胶水+EPDM颗粒。 |
| 硬度（邵A），度 | 45-60 |
| 拉伸强度，MPA | ≥O.7 |
| 扯断伸长率，% | ≥90 |
| 压缩复原率，% | ≥95 |
| 回弹率，％ | ≥20 |
| 阻燃性1）级 | 1 |

混合型塑胶跑道执行标准：

该材料必须具备符合环境管理体系ISO14001对环境和人的健康无害的产品，符合上海有害物质限量行业标准《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》和《江苏省合成材料运动场地设施建设指导书》的规定，且要有相应检测资质单位提供的检测报告。施工质量符合现行的《国家施工验收技术规范》和《建筑安装工程检验评定标准》，并通过中国田径协会的验收，质保期10年。