
南通大学钟秀校区

普通公寓3号楼改造工程招标书
一、项目概况
钟秀校区普通公寓3号楼共计55间宿舍，本次改造内容详见招标清单。
二、资质要求
要求参加投标的施工单位具有建筑装饰装璜三级及以上资质。
三、投标要求
投标文件密封、盖章后于12月21日下午2时以前送达南通大学主校区后勤管理处（综合楼421室），逾期按废标处理。
1. 投标需提供的资质材料：须提供企业营业执照、资质证书、法人身份证复印件、法人授权委托书、被委托人身份证复印件等，封面加盖法人代表签章和单位公章。否则按废标处理。
2.对清单中每一项均报综合单价（含人材机、措施费、管理费、利润，税金等一切费用）。
3.乳胶漆指定鑫贝士牌，外墙乳胶漆按16元/kg计算，内墙按7.5元/kg计算。

4. 铝合金材料指定伟业牌或雁翎牌，70系列平开门，壁厚2.0mm，上部5mm钢化玻璃，下部铝扣板。门的尺寸2.1*0.62。投标单位投标时报综合单价（含洞口塞缝、水泥砂浆粉饰等所有费用，同上2）。
5. 零星工程（量）以2万元暂列金额计入总价。
四、结算方式 
清单范围内工程结算均按实际工作量乘以中标的综合单价计算，工作量以审计审核为准。非承包人原因引起的新增工程内容结算按2009版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2016年第1期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算。甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮。工程量以现场测量为准。
五、质量标准
质量要求合格，符合验收规范。
六、工期要求
自签订合同后50日历完工。逾期一天，扣500元/每天。
七、付款方式
合同签订，施工单位进场施工一周内预付款按中标价的30%支付，余款验收合格审计结束后一次性付清。
八、保修内容及期限
凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。
九、评标
由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行综合评标，低价优先中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。
十、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤管理处负责解释。
联系电话：   85012292                                  

南通大学后勤管理处
                                            2015年12月10日 


