南通大学启东校区后勤用房建设工程招标书

一、项目概况

后勤辅助用房位于启东校区西南侧，后勤辅助用房占地167.4平方米，砖混墙体制作，铝合金门窗制作安装，地面铺设瓷砖、内外墙体粉刷等，详细施工内容见工程施工图。

二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料(独立包装，一式一份)

要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包、装饰装修工程专业承包三级及以上资质。投标时须提供：

1、企业营业执照副本复印件；

2、资质证书复印件；

3、法定代表人身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件；

5、被授权人身份证复印件；

6、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件；

7、工期承诺、质量承诺、安全承诺

8、近三年在高校开展过类似规模工程的合同（不少于三份）及用户评价意见（盖公章）。

所有复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。原件带至评标现场备查。

（二）商务标（一式两份，正本一份、副本一份）

1、报价组成：施工图部分，报价土建、安装等，参考2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2018年第4期《南通建设工程造价信息》。

2、材料暂估价：①.600*600地砖：20元/片，②.内外墙涂料单价：外墙30元/㎡，内墙17.5元/㎡，③.200MM水泥砖：0.6元/块；

3、综合单价暂估价：①.铝合金门窗型材单价：250元/㎡；②彩钢瓦（含龙骨）：65元/㎡（非投影面积），③：防盗门1100元/套

4、以上报价需为综合单价, 要求同时考虑垃圾清理外运及成品保护，合同总价一口价包定，不予调整（需附详细预算书及主要材料分析表），否则按废标处理。

三、结算方式

1、施工图部分不予调整。

2、其它零星项目及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》，《江苏省建设工程费用定额》及2018年第4期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算, 税金按简易计税方法计算即3.36%；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。

四、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。

五、工期要求

工程要求6月31日前完工。逾期一天，扣2000元/每天。

六、付款方式

工程款待竣工验收合格且结算经审计结束后付至审计价的90%，余款作为质保金一年后视质保情况支付。

七、最高限价

本工程招标控制价壹拾捌万元，超过者一律作废标处理。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止时间即开标时间，开标地点

投标文件密封、盖章后于6月5日上午10：00时以前送达南通大学启东校区管委会（综合楼410会议室），逾期按废标处理。

十、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行符合性评审，实质性满足条件的基础上按如下办法评标：

1、有效报价是指投标人的投标报价低于招标人设定的最高限价（投标报价高于或等于最高限价的作废标处理）。

2、投标单位的有效报价，以次低价作为中标价。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十一、本工程招标书未尽事宜由南通大学启东校区管委会负责解释。

南通大学启东校区管委会

2018年5月25日