南通大学启秀校区

10号公寓楼卫生间改造工程招标公告

南通大学拟采取公开招标方式选择启秀校区10号公寓楼卫生间改造工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：启秀校区10号公寓楼卫生间改造工程

二、项目编号：2016-123

三、货物品名、数量及技术规格：启秀校区10号公寓楼卫生间更换下水管，安装蹲便器，墙面贴瓷砖，PVC吊顶等。

四、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有建筑工程专业承包三级及以上资质。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：有意投标者请于2016年12月13日上午9：00至9：30时到南通大学主校区综合楼414室报名,带资质材料原件审核，并购买招标文件；2016年12月9日上午10：00时勘察现场（过时不候）。

七、招标文件售价：人民币300元（事后不退）。

八、投标：本次投标需交纳2000元投标保证金。保证金为现金，密封包装，封口处贴上单位名称。

九、评标时间和地点：定于2016年12月16日上午9：30时在主校区后勤综合楼414室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

联系人：顾老师、缪老师

联系电话：0513-85012501、85012292。

南通大学启秀校区

10号公寓楼卫生间改造工程招标书

一、项目概况

启秀校区10号公寓楼卫生间设施老化陈旧，为改善学生起居条件，现计划对卫生间进行升级改造，更换下水管，新装蹲便器，安装隔断，墙面贴瓷砖，PVC吊顶，等。详细施工内容见工程量清单。

二、资质要求

要求参加投标的施工单位具有建筑工程专业承包三级及以上资质。投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件，2、资质证书复印件，3、法人身份证复印件，4、法定代表人授权委托书原件，5、被授权人身份证复印件，5、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件，6、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。所有复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。

- 投标要求

投标只做商务标（一式两份，正、副各一本）。

1、投标依据：工程量清单，报价可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2016年第12期《南通建设工程造价信息》。

2、扣板以35元/㎡，地砖以60元/㎡，墙面砖以50元/㎡,蹲坑以400元/套，隔断以180元/㎡的暂定价进入投标总价，施工前认质认价。

3、针对以上要求进行分项报价,同时考虑场地清理、垃圾外运及成品保护，所报价格为固定合同单价（含材料、人工、机械、措施费、管理费、利润、税金等一切费用）。

四、结算方式

1、清单范围不予调整。2、暂定价的主材在施工前认质认价，结算时按认价进行调整。3、其它零星项目及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》，《江苏省建设工程费用定额》及2016年第12期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算, 税金按简易计税方法计算即3.36%；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。

五、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。

六、工期要求

工程要求寒假结束前完工。逾期一天，扣1000元/每天。

七、付款方式

施工单位进场，合同签订一周内预付款按合同价的30%支付，余款经审计结束后一次性支付。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于12月16日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。

十、招标控制价

本工程招标控制价叁拾万元，超过者一律作废标处理。

十一、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行资质符合性评审，资质实质性满足条件后中间价中标。有效投标单位超过5家（含），去掉一个最高价与一个最低价后，算出其余有效报价的平均值，最接近平均值的报价为中标价。有效投标单位不足5家，算出所有有效投标报价的平均值，最接近平均值的报价为中标价。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

联系电话：  0513-85012501、 85012292

南通大学后勤保障部

2016年12月6日