南通大学主校区一期、二期教学楼群周边草坪更新工程招标文件
为了进一步绿化美化校园环境，营造优美宜人的育人场所，学校决定对主校区一期、二期教学楼群周边原有草坪进行更新，草坪总面积约为14000平方米，具体需更新区域见图纸。本着“公开、公正、公平”的原则，现对该绿化工程进行招标文件，有关事项说明如下：

一、招标人：南通大学
二、招标名称：南通大学主校区一期、二期教学楼群周边草坪更新工程
三、招标方式：公开招标
四、招标内容：

1、翻除老草坪，补土（土方取自校内）、平整。
2、铺贴果岭草草皮。
3、养护期一年。

五、总工作量：14000平方米。
六、最高限价：35万元

七、投标文件

1、三级以上绿化资质证书（加盖公章）、企业营业执照副本（加盖公章）、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件等。

2、企业业绩与荣誉复印件（加盖单位红章）。

3、各投标单位提供近一年“无行贿犯罪记录”证明原件及复印件。

4、工期、质量及其它优惠条件的承诺。

5、报价书，格式按附表。
八、投标要求
1.投标分技术标和商务标，投标文件一式3份。（正本1份，副本2份），技术标和商务标需分别单独封装。
2.技术标包括：资质要求中所含内容，针对本工程的质量承诺，工期承诺，以及企业的信誉及业绩等。

3.商务标投标依据：施工图纸，工程量清单，定额采用2007年《江苏园林定额》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、2014年《江苏省建设工程费用定额》、2016年第11期《南通建设工程造价信息》。根据以上依据报定图纸及清单所涉内容固定单价，该固定单价为税后工程价。
九、工期要求：20天，机械作业（包括机械挖除原有草坪、土方短驳、机械地形平整等）必须安排在周末时间且不影响正常教学活动。
十、技术要求：

1、果岭草草皮应无杂草、无病虫害。

2、铺贴前将老草坪翻除干净，不得残留草根等杂物，补土后考虑排水，保证无积水现象。

3、草坪铺贴后及时压实、浇水，保证成活。

4、中标单位必须服从甲方管理，做好安全防范工作，如发生安全事故，责任自负，与招标方无关。
十一、养护时间与要求：
1、养护时间自验收之日起算，至次年当日，养护期为一年。

2、负责养护期内草坪浇水、施肥、修剪、治虫等各项养护管理工作。

3、9月底、10月初草坪上播种黑麦草，保证四季常绿。

4、养护期间保证草坪长势良好，叶色浓绿，无杂草，无枯死，无病虫害。
5、养护期间割草不能影响正常教学活动。
十二、报价说明：

1、此次报价采用固定单价报价：即报价定每项施工内容的综合单价。综合单价应包含主材、施工费、一年养护费、税金等一切费用。

2、投标人应充分考虑市场价格的变化周期，在合同履行期内不得以任何理由要求招标人增加任何费用。

 3、投标人自行考察现场，并承担投标产生的一切费用。

十三、结算办法：
按中标单价结算，土方量、草坪面积等工作量按实结算。

十四、投标保证金

此次设投标保证金7000.00元（收款单位：南通大学）。各单位在送标书时将保证金（现金）密封好，送交主校区综合楼416室，未中标单位的投标保证金，在评标结束后无息返还。中标单位的投标保证金在签订合同后自动转为履约金，履约金在栽种验收合格后无息返还。中标单位在接通知三天内，不与招标人签定合同，一律视为自动放弃，投标保证金不予返还。

十五、资料费：各投标单位需缴纳300元资料费，资料费不予退还。

十六、评标办法

资质后审合格后，最低价中标。

十七、违约责任：

投标人一旦领取了本招标文件，即被认为接受了本招标文件中的所有条件与规定，投标过程和合同履行过程中，一旦发现投标人有违约行为，除依法追究违约责任外，将取消投标人以后在南通大学投标的权利。

十八、付款方式

工程完工，并经验收合格后，付合同款项的70%，余款在一年养护期结束，且结算审计后一次付清。

十九、其他说明：

1、资质材料与报价书单独封装，并在外包装写明资质材料与报价书字样。投标文件一式两份，并加盖单位章和法人章。

2、招标人承诺维护投标人的企业声誉与商业机密，对未中标方不作任何通知与解释说明，投标文件恕不退还。此项招标活动的解释权归南通大学后勤保障部所有。
送标时间：2016年11月23日上午9:30时前。

收标地点：主校区综合楼416室 
开标时间：2016年11月23日上午9:30。

开标地点：主校区综合楼416室

收 标 人：管老师
联系电话：0513-85012213，15851208590
南通大学后勤保障部
2

