南通大学主校区

二期、四期学生公寓变电所改造工程招标公告

南通大学拟采取公开招标方式选择主校区二期、四期学生公寓变电所改造工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：主校区二期、四期学生公寓变电所改造工程

二、项目编号：2017-76

三、货物品名、数量及技术规格：主校区二期学生公寓10KV变电所改造、主校区四期学生公寓20KV变电所改造（详细施工内容见图纸）。

四、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有送变电工程专业承包三级和承装（修、试）电力设施许可证四级及以上。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：有意投标者请于2017年6月12日上午9：00至11：00时到南通大学主校区综合楼414室报名并购买招标文件。现场勘察联系人：钱班长13615237033

七、招标文件售价：人民币200元（事后不退）。

八、投标：本次投标需交纳5000元投标保证金。保证金为现金，密封包装，封口处贴上单位名称并加盖印章。开标后中标单位的投标保证金转履约保证金。

九、评标时间和地点：定于2017年6月19日上午9：30时在主校区后勤综合楼414室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

十、联系人及联系方式

项目联系人：顾老师

联系电话：0513-85012292

招标联系人：汤靖，娄阳

联系方式：0513-85012891

勘察现场、测算工作量以及对项目采购方面的询问请向项目联系人提出；对招标条款的质疑请向招标联系人提出。

南通大学主校区

二期、四期学生公寓变电所改造工程招标书

一、项目概况

主校区二期学生公寓10KV变电所改造、主校区四期学生公寓20KV变电所改造（详细施工内容见图纸）。

二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料(独立包装，一式一份)。

要求参加投标的施工单位具有送变电工程专业承包三级和承装（修、试）电力设施许可证四级及以上。投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件，2、资质证书复印件，3、法人身份证复印件，4、法定代表人授权委托书原件，5、被授权人身份证复印件，6、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件，7、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。

（二）商务标（一式两份，正、副各一本）。

1、投标依据：工程量清单、施工图纸（其中变压器及高低压成品柜甲供），工程量清单与施工图纸所示施工内容请自行校核。定额可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2017年第6期《南通建设工程造价信息》。

2、针对以上要求进行报价,同时考虑垃圾清理外运及成品保护，所报价格为综合单价和固定合同总价（附详细预算书及主要材料分析表）。

3、上述资料须封袋密装，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。

三、结算方式

1、施工图纸及清单范围不予调整。2、非承包人原因引起的工程量变更，以发包人、承包人双方签字并盖章的签证单为结算依据。签证内容在原报价中有相同或类似项目，其综合单价按原报价中单价结算；如属于原报价新增工程量清单项目，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2017年第7期《南通建设工程造价信息》，总价下浮10%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费2.2%，措施费按实际发生的结算，税金按简易计税方法计算即3.36%。3、甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮。

四、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。

五、工期要求

两个变电所改造从2017年7月5日开始施工至2017年7月30日以前要求完工。逾期一天，扣10000元/每天。

六、付款方式

工程完工验收合格经审计结束后一次性支付。

七、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

八、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于6月19日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。

九、招标控制价

本工程招标控制价贰拾伍万元，超过者一律作废标处理。

十、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行资质符合性评审，无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

- 确定有效报价

有效报价是指投标人的投标报价低于招标人设定的最高限价（投标报价高于或等于最高限价的作废标处理）。

2、所有有效报价中，均价的次低报价者（低于平均价，且最接近平均价）确定为第一中标候选人。

十一、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

联系电话：  0513-85012292

南通大学后勤保障部

2017年6月2日