
竞争性磋商文件

项目名称：南通大学钟秀校区部分楼宇拆除工程
项目编号：TDGC(JC)2019-233
           招 标 单 位 ： 南   通   大    学           
           日        期： 2019年11月11日    

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

	项目
	内 容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	南通大学钟秀校区部分楼宇拆除工程

	2
	工程地点
	南通大学钟秀校区

	3
	工程规模
	拆除面积约47000㎡

	4
	委托内容
	严格按国家及行业的规程、相应政策和专业技术规范要求提供拆除服务，包含房屋及室外配套等全部拆除及清运工作，所有混凝土场地不得拆除。

	5
	质量标准
	符合国务院及省、市、区相关要求，详见《委托拆除服务合同》

	6
	工期要求
	计划开工时间：2019年11月

计划竣工时间：2019年12月

施工总工期30日历天

	7
	招标范围
	具体内容包括：学生公寓10号楼、学生公寓11号楼、学生公寓12号楼、学生公寓13号楼、学生公寓14号楼、23#楼（体育看台）、24#楼（乒乓球馆）、8#楼(现代教育实验楼)、22#楼（新建钢琴琴房）、25#楼（体操房）及室外配套，所有混凝土场地不得拆除。拆除后的建筑垃圾须清运，具体详见工程量清单。（注：8#楼旁边的变压器不得拆除或损坏。）

	8
	答疑、澄清截止时间及方式
	如有疑问需要招标人澄清应在2019年11月 13 日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（ztb@ ntu.edu.cn）向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容将在南通大学招投标管理办公室网（http://ztb.ntu.edu.cn/）公布。

	9
	投标有效期
	45天（从投标截止之日算起）

	10
	投标保证金
	人民币壹万元整 （递交方式：银行汇票，并非将保证金打入指定账户，在开标时和投标文件同时递交，请勿和投标文件密封）

	11
	踏勘现场
	投标人可自行组织踏勘或提前与招标联系人预约，由招标联系人安排时间组织踏勘

	12
	报价方式
	采用固定总价报价

	13
	最低限价
	本工程最低限价100 万元人民币

（投标人支付给招标人的最低净残值，投标报价低于最低限价按废标处理）

	14
	投标文件

份数
	纸质文件:资格审查原件包 壹 份。资格审查资料正、副本各 壹 份，技术标文件正本 壹 份、副本 肆 份，商务标文件（报价）正、副本各 壹 份。

电子投标文件（光盘、包含所有投标内容）

	15
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：南通大学招投标管理办公室    

截止时间：2019年 11月 21  日13时30分
提交地点：南通市啬园路9号南通大学啬园校区综合楼202室

	16
	开标
	开标时间：2019 年 11 月 21 日14时00分
开标地点：南通市啬园路9号南通大学啬园校区综合楼202室

	17
	履约保证金
	投标人提供的履约担保金额为伍拾万元整，待合同履行结束，无任何问题后无息退还。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分须补全后根据竞争性磋商文件的要求签订施工合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。

	18
	安全质量

保证金
	人民币：拾万元整 （递交方式：银行转账（电汇））

	19
	招标人
	招标人：南通大学

联系人：李老师，王老师

联系电话：0513-85012138，0513-85012891。


二、投标须知
（一）总则

1、工程概况

1.1本招标项目说明详见本须知前附表第1项至第7项。

1.2招标范围：见投标须知前附表第7项。

1.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，上述项目已符合招标条件，现通过招标，择优选定相关承包单位。

2、投标人资格要求

2.1申请人资质类别和等级: 房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质；同时具有安全生产许可证；
2.2项目负责人资质：具备建筑工程专业注册建造师二级及以上资质，同时具有安全生产考核B证；
2.3拟派授权委托人、项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员和特殊工种作业人员为投标企业正式人员。
2.4其他：

2.4.1、若发生安全事故，招标人将有权没收全部履约保证金的。

2.4.2、拆除施工过程必须做好周边群众工作，确保不出现因环境污染、野蛮施工等问题与周围居民发生摩擦纠纷。同时也要做好社会稳定，降尘防护，垃圾清理等工作。旧房拆除时、建材清理时、垃圾外运时、场地整理时中标方都必须无条件服从招标人的管理，主动完善安全防护设施、主动做好安全防护措施和运输地面的保护措施，确保施工期间的自身人生安全、在岗工作人员人生安全和环保要求。

2.4.3、施工期间必须按规定对拆除现场进行管理，并有专人负责现场24小时看护，严禁非施工人员进入拆除现场。

2.4.4、对旧房拆除施工期间发生的施工人员人身受损事故，招标人概不负责；对于旧房拆除施工期间发生的其他人员人身受损事故，由中标人负全责。如发生安全事故，招标人将没收全部履约保证金，并且中标人承担所有相关法律责任。

2.4.5、废旧建材、垃圾外运期间，中标方必须严格遵守省、市有关部门的环保要求、路面交通要求等，所有相关证件、手续由中标方自行办理，招标人有义务提供有关招标人的相关资料但不承担任何费用。 

2.4.6、质量要求：

承包人需将招标范围内的所有建筑物、构筑物拆除、室外配套拆除（室内、外建筑物及附着物拆除）、建筑垃圾清理干净，所有混凝土场地不得拆除；废旧建材、垃圾等全部清运；承包人应制定可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，确保无发生安全事故。

2.4.7、施工方案审核通过后方可开工，施工安全要求：中标单位应对参加施工的所有人员投保团体意外伤害险，并承担全部安全责任。中标单位应制定可靠的施工方案，采取有效安全防护措施（包含所有外墙必须搭脚手架及密封的防护网），确保无发生安全事故。

3、投标费用

3.1潜在投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，投标人在投标报价时需自行考虑到投标报价中；

3.2本工程竞争性磋商文件费用为300元/份，现场通过微信、支付宝扫码交纳至综合楼202开标室，并登记开票信息，事后无论中标与否，概不退还；

3.3无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）竞争性磋商文件

4、竞争性磋商文件组成

4.1竞争性磋商文件包括下列内容

第一章：投标须知及投标须知前附表

第二章：技术规范

第三章：投标文件格式

第四章：评标办法

第五章：拆除工程合同书

5、根据本章第6、7款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过南通大学招投标管理办公室网（http://ztb.ntu.edu.cn/）随时查阅有关该工程竞争性磋商文件的澄清、竞争性磋商文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。
6、竞争性磋商文件的澄清
6.1投标人从“南通大学招投标管理办公室主页http://ztb.ntu.edu.cn/”招标公告栏下载竞争性磋商文件后应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
6.2招标人不组织集中答疑，投标人如对竞争性磋商公告、竞争性磋商文件等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2019年11月 13 日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：ztb@ ntu.edu.cn（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后2日内予以解答，并于 2019年 11 月 15 日17时前将解答内容（若有）以电子文档上传至“南通大学招投标管理办公室网”（http://ztb.ntu.edu.cn/），请各潜在投标人在“南通大学招投标管理办公室网”（http://ztb.ntu.edu.cn/）自行下载。
在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受竞争性磋商公告、竞争性磋商文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、竞争性磋商文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。
6.3竞争性磋商文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在“南通大学招投标管理办公室网”（http://ztb.ntu.edu.cn/）向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。投标人对招标人提供的竞争性磋商文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对竞争性磋商文件的任何推论和误解均由投标人自负。

7、竞争性磋商文件的修改
7.1竞争性磋商文件发布后，在投标截止期前，确需对竞争性磋商文件进行修改的，招标人以竞争性磋商文件澄清、答疑方式，经“南通大学招投标管理办公室网”（http://ztb.ntu.edu.cn/）向所有投标人公示。
7.2招标人在投标截止期前对竞争性磋商文件的所作澄清、答疑、修改作为竞争性磋商文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。
7.3本工程采用电子答疑，招标人对竞争性磋商文件的所作澄清、答疑、修改均以南通大学招投标管理办公室网”（http://ztb.ntu.edu.cn/）上公布的内容为准。竞争性磋商文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“南通大学招投标管理办公室网”（http://ztb.ntu.edu.cn/）中有关该工程竞争性磋商文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。 

(三)投标文件

8、潜在投标人应认真阅读竞争性磋商文件的所有内容，未按竞争性磋商文件要求编制的投标文件将被拒绝。

9、投标文件包括内容：

一、资格审查部分
（1）有效的企业法人营业执照（副本）；
（2）法定代表人身份证明复印件；

（3）法定代表人授权委托书（如有授权）；

（4）企业资质证书（副本）复印件；

（5）企业安全生产许可证（副本）复印件；
（6）企业2017年和2018年度财务审计报告或开户银行资信证明；
（7）拟派项目负责人的建造师资格证书复印件；

（8）拟派项目负责人安全生产考核合格证（B证）复印件；

（9）拟派授权委托人、项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员和特殊工种作业人员为投标企业正式人员证明材料复印件；

（投标企业必须提供：投标企业与授权委托人、项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员和特殊工种作业人员双方签订的有效劳动合同书；投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派授权委托人、项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员和特殊工种作业人员缴纳的2019年4月至2019年9月连续6个月的养老保险缴费清单）
具体详见第四章评标办法。

以上所有材料的原件均需提供备查！复印件均需加盖公章。如发现弄虚作假的情况，一律取消投标资格。

二、技术标部分

请根据第四章评标办法中相关要求准备技术标资料，胶印装订成册。

三、报价部分

（1）投标函（首次报价）；

（2）投标报价明细表；（见附件）

（3）拟投入本项目机构组成人员表。

10、竞争性磋商文件提供的文件表式潜在投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

11、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应胶印装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

12、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位公章及投标法定代表人或其委托代理人的印鉴或签字。

13、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表第9项规定的时间内有效。

14、投标保证金

14.1投标人必须按照前附表第10项规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金汇票递交给南通大学招投标管理办公室查验；投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：南通大学，用途：投标保证金；汇款人：投标单位名称。（帐户名：南通大学，开户行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部，账号：32001648636059123123）。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效；特别提醒：

（1）本工程投标保证金的形式必须为银行汇票（并非将保证金款打入指定账户）。若投标人以其他形式提交投标保证金的，其投标文件不予接收。

（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人等必须符合竞争性磋商文件规定，否则其投标文件不予接收。

（3）投标保证金必须由企业法人基本存款帐户汇出，否则不予接受。

（4）各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金银行汇票原件（无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。
14.3中标人的投标保证金在中标后自动转为履约保证金。

14.4未中标人的投标保证金在开标结束后无特殊原因立即退还。

15、踏勘现场

15.1见本投标须知前附表第11项，潜在投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

15.2招标人向潜在投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被潜在投标人利用的资料，招标人对潜在投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。涉及房屋拆除的，具体以交付拆除时的房屋实际状况为准。

15.3经招标人允许，潜在投标人可以踏勘目的进入招标人的项目现场，但潜在投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失，潜在投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

(四)投标报价

16、投标响应报价

16.1本项目采用固定总价报价。一旦进入报价程序，即表示已完全了解情况，认可标的现状，愿意承担相应责任，并不得以标的面积数据，质量等差异向招标人提出任何针对投标结构的异议，招标人不承担标的瑕疵担保责任。

16.2投标响应人在本工程实施周围建筑物、构筑物、电力、通讯等一切设施的全防护措施应作充分估价，以后工程实施过程中，招标人概不负责相关费用，如造成周边任何设施损失，一切责任由中标人自负。

16.3投标响应人根据标的物的现状，对现有标的物拆除物残值、拆除处置所发生的费用进行合计总价报价。拆除施工过程中的人工费、机械费、管理费、利润、保险费、税金等全部拆除费用及潜在的各种风险皆由投标人承担。

16.4投标人在报价时必须考虑将招标范围内的所有建筑物、构筑物、室外配套拆除（室内、外地坪以上建筑物及附着物拆除）、建筑垃圾清理、清运费，所有混凝土场地不得拆除，弃运地点由投标人自行考虑并承担上述所有费用。

16.5场地清理要求平整、干净、无杂物，清理标准以达到招标人要求为准。

16.6施工过程中用水、用电由各投标人自行考虑并承担相应费用。

17、投标文件的密封与标志

17.1投标人应准备 壹 份资格审查原件包。资格审查资料正、副本各 壹 份，技术标文件正本 壹 份、副本 肆 份，商务标文件（报价）正、副本各 壹 份。资格审查原件包、电子投标文件（光盘、包含所有投标内容）、商务标文件（报价）、资格审查资料和技术标文件须分别独立包装并在投标文件的封面上明确标明招标人名称、工程名称、投标人名称以及资格审查原件包、电子投标文件、商务标文件（报价）、资格审查资料和技术标文件的正本或副本字样。

17.2所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位公章及法定代表人或其授权代表签字或印鉴。

17.3潜在投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝。

17.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

18、联合体投标

本次招标不接受联合体投标

19、投标截止时间

潜在投标人须在投标须知前附表第15项规定的投标文件截止时间将投标文件递交给招标人。

20、投标文件的修改和撤回

投标截止时间之前，潜在投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按竞争性磋商文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回时间)和递交。投标截止时间之后，潜在投标人不得修改和撤回投标文件。

(五)开标、评标、定标

21、本项目评标、定标采用 综合评估法 评标办法。

22、招标人按投标须知前附表第16项所规定的时间、地点公开开标。开标会由南通大学招投标管理办公室主持，由潜在投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

23、评标委员会根据竞争性磋商文件中已载明的资格审查的条件、标准、方法审查潜在投标人资格。凡资格审查不合格的，不进入后序评审；评标委员会应当审查每一投标文件是否对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

24、投标文件出现下列情况之一的，将作无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

24.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

    24.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；

    24.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

    24.4投标人资格条件不符合国家有关规定或竞争性磋商文件要求的；

    24.5组成联合体投标的；

    24.6同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但竞争性磋商文件要求提交备选投标的除外；

    24.7投标文件中已标价的工程量清单与竞争性磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

    24.8投标文件中已标价的工程量清单与竞争性磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

    24.9投标文件中已标价的工程量清单与竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

    24.10未按竞争性磋商文件要求提供投标保证金的；

    24.11投标文件载明的招标项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限的；

    24.12明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

    24.13投标文件提出了不能满足竞争性磋商文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

    24.14未按竞争性磋商文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件（已标价的工程量清单）保存格式不正确，致使软件无法读取的，且补救方案补救不成功的；  

    24.15不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

    24.16 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

     24.17施工组织设计（施工方案）存在明显技术档案错误、或者不符合竞争性磋商文件有关暗标的要求。

 24.18投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

 24.19纸质商务标报价与电子商务标报价不一致的。

 24.20纸质投标文件、电子投标文件未按照竞争性磋商文件规定密封、分装的。

 24.21不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的、不同投标人的投标文件的编制者为同一人的，作废标处理。

25、资格审查、评标、定标工作由南通大学招投标管理办公室组织进行。

26、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在招标人员在场的情况下，可以要求潜在投标人对投标中的有关问题进行澄清或提供补充说明及相关资料，潜在投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期等实质性内容。

书面答复须经潜在投标人法定代表人或其代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，潜在投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件或增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

27、评标委员会在对实质上响应竞争性磋商文件要求的投标进行报价评估时，除竞争性磋商文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；(二)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28、在投标文件的审查、澄清、评价的比较以及授予合同过程中，潜在投标人对招标人的评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

(六)合同的授予

29、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，按竞争性磋商文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其它协议。

30、招标人签发中标通知书后2个工作日内，中标人应按投标须知前附表第17项规定的金额提交履约担保，并在实际进场实施前向招标人按竞争性磋商文件要求安全质量保证金10万元（递交方式：银行转账（电汇）转账账户由招标人在招标工作结束后自行确定。各投标人必须以企业法人的名义及企业法人基本存款帐户汇出，否则不予接受。中标人的履约保证金、安全质量保证金在本工程竣工验收后的10个工作日内无息退还。

31、若中标人不能按本须知第29条、30条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人由第二中标候选人替补，以此类推。

第二章   技术规范

1、拆除要求

 执行国家、省、市现行的有关建构筑物等拆除工程标准等文件。具体要求包含但不限于：

1.1、需将招标范围内的所有建筑物、构筑物、室外配套拆除（室内、外地坪以上建筑物及附着物拆除）、建筑垃圾清理干净，所有混凝土场地不得拆除；废旧建材、垃圾等全部清运；承包人应制定可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，确保无发生安全事故。

1.2、拆除后必须清渣干净，并达合格要求。建筑垃圾弃运地点以及运距由投标人自行考虑。渣土运输车辆只能从钟秀校区东门进出，大门外原绿化带由中标人自行联系政府相关部门妥善处理，待工程竣工后中标人负责恢复绿化带原貌。如处理不当或产生纠纷，由中标人承担所有法律责任及由此产生的相关费用。
2、安全施工方面技术要求：

（1）项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部必须按有关规定设专职安全员，检查落实各项安全技术措施。

（2）中标人拆除工程施工前应全面了解拆除工程情况，编制施工组织设计及安全专项施工方案，应经企业技术负责人批准和按规定履行有关手续后续实施。

（3）拆除工程施工区域应设置醒目警示标志，非施工人员不得进入施工区。

（4）拆除工程必须制定生产安全事故和环保、污染应急救援预案。

（5）中标人应为从事拆除作业的人员办理意外伤害保险。特种作业人员应提供无职业禁忌症体检证明。

（6）拆除施工严禁立体交叉施工。

（7）作业人员使用机具时，严禁超负荷或带故障运转。

（8）楼层内的施工垃圾，应采用封闭的垃圾道或垃圾袋运输、不得向下抛掷。

（9）根据拆除施工现场作业环境，应制定相应的消防安全措施。施工现场设置消防车通道，配备足够的灭火器材。

（10）当拆除工程对周围的邻近建筑、道路行人、车辆的安全可能产生威胁时，必须采取相应的保护措施，以确保建筑内外的人员、车辆的安全。

（11）安全员不在现场，不得进行施工作业。在拆除作业前，承包人应检查建筑内情况，确认人员全部撤离、各类管线全部切断、危险物品全部清空经检测合格后方可施工。

（12）进行人工拆除时，楼板上禁止人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。

（13）人工拆除施工应从上到下、逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业，作业的空洞应封闭。

（14）人工拆除建筑墙体时，严禁采用掏掘或推倒的方法。

（15）人工拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除相结合，不得先行拆除建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。

（16）人工拆除柱子时，应沿柱子底部剔除钢筋，使用手动倒链定向牵引，再采用气焊切割柱子三面钢筋，保留牵引方向的正面的钢筋。

（17）人工拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的下落控制措施，方可切断两端的支撑。

（18）当采用机械拆除建筑时，应从上到下、逐层拆除分段进行；应先拆除非承重构件，再拆除承重构件。拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工，对只进行部分拆除的建筑，必须先将保留部分加固，再进行分离拆除。

（19）施工中必须由专人负责检测被拆除建筑的结构状态，作好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，必须停止作业，采取有效措施，消除隐患。

（20）机械拆除施工时，应按照施工组织设计选定的设备及施工方案进行施工，严禁超载作业或扩大适用范围。供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。作业中机械不得同时回转、行走。

（21）进行高处机械作业拆除时，对较大尺寸的构件或沉重的材料，必须使用起重机具及时吊下，拆卸下来的材料应及时清理，分类堆放在指定的场所，严禁向下抛掷。

（22）机械拆除吊装作业的起重机司机，必须严格执行操作规程。信号指挥人员必须安装先行国家标准的规定作业。

（23）拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由专业人员按设计方案搭设，由有关人员验收合格后方可使用。水平作业时，操作人员应保持安全距离。

（24）安全防护设施验收时，应按类别逐项检查，并有验收记录。

（25）作业人员必须配有相应的劳动保护用品，并正确使用。

（26）承包人必须依据拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案，在拆除施工现场划定危险区域，并设置警戒线及相关警示标志，应派专人监管。

（27）在恶劣气候条件下，严禁进行拆除作业。

（28）从业人员应办理相关手续，签订劳动合同，进行安全培训，考试合格后方可上岗作业。

（29）拆除工程施工前，必须对施工人员进行书面安全技术交底。

（30）施工现场临时用电必须按国家现行标准有关规定执行。

（31）在拆除施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时启动应急预案排除险情，组织抢救、保护事故现场，并立即向有关部门报告。

（32）合同签订后五个工作日内办理南通市房屋建筑拆除工程安全报备相关手续。

（33）动火作业必须办理审批手续。

注：施工期间所有现场及周边安全都由中标人负责、落实，如出现意外中标人承担所有法律责任。
第三章 投标文件格式

(封面)
                         （项目名称）
                 正本/副本
投标人资格审查文件
        （资料包）
投标人：                          （盖章） 
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）
      地址：                                   
日期：         年          月          日 
                                   正本/副本
（封面）
                               （项目名称）
投标书
（技术标）
投标人：                          （盖章） 
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）
      地址：                                   
日期：         年          月          日 
             （封面）                    正本/副本
                               （项目名称）
投标书
（商务标）
投标人：                          （盖章） 
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）
      地址：                                   
日期：         年          月          日 
一、法定代表人身份证明书
单位名称：                                              
单位性质：                                              
地    址：                                              
成立时间：             年             月              日

经营期限：                                              
姓    名：             性别：          年龄：          
职    务：               系：     (投标人单位名称)          的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：                   
                       日   期：        年      月      日


二、授权委托书
    本授权委托书声明：我        (姓名)系                    (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (单位名称)       (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：       年龄：            
身份证号码：                       职务：               
投标人(盖法人章)：                       
法定代表人(签字或盖章)：                       

   授权日期：    年    月    日

3、 投  标  函(首次报价)

                 :
   （一）根据收到的                   项目的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，我单位经现场踏勘和研究上述拆除项目的投标须知、拆除合同及结算方法，我方愿支付人民币大写：      元（小写：   元）的净残值总价承担本次招标项目范围内的全部工作内容。

（二）一旦我方中标，我方保证在竞争性磋商文件规定的日期前拆除完毕，并通过招标人的验收。

（三）我单位金额为人民币      元的投标保证金已按竞争性磋商文件要求交纳。

（四）如果我方中标，我方将按照竞争性磋商文件规定向招标人提交合同履约保证金及安全质量保证金。

（五）贵单位的竞争性磋商文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我单位的合同。

投标单位：         （企业盖章）

单位地址：

法定代表人：                  （签章）

授权代表：（签字）

电话：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

 注：商务报价响应文件密封提交时只需填写投标函（首次），二次报价将在开标现场填写，最终（二次）报价是投标响应文件的有效组成部分。

4、 投标报价明细表

	费用名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	房屋拆除费
	平方米
	
	
	
	招标人支付给投标人

	房屋等残值费
	平方米
	
	
	
	投标人支付给招标人

	绿化及场地清理
	平方米
	
	
	
	招标人支付给投标人

	垃圾清运费
	平方米
	
	
	
	招标人支付给投标人

	合计
	
	


合计总价（大写）：                   

注：汇总表总价必须与投标函报价一致，否则做废标处理。

投标人：              （签字）

                              法定代表人：        （签字或盖章）

5、 拟投入本项目机构组成人员表

	姓名
	职务
	上岗证号
	主要资质、经验及承担过的拆除工作

	
	项目经理
	
	

	
	技术负责人
	
	

	
	安全员
	
	

	
	特殊工种作业人员
	
	

	
	特殊工种作业人员
	
	

	
	特殊工种作业人员
	
	

	
	…
	
	

	
	…
	
	


第四章 评标办法

一、本工程采用综合评分法评标办法，且采用资格后审。具体资格审查及评标细则如下：
（一）评标程序
资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→确定中标候选人

（二）评审标准

评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

1、资格符合性评审
资格审查标准汇总表
	序号
	项目内容
	合格条件
	投标人需提供的材料

	1
	具有独立订立合同的能力
	有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照
	有效的企业营业执照（副本）

	2
	企业资质类别等级
	房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质；
	有效期内的企业资质证书（副本）

	3
	企业安全生产许可证
	企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。
	有效的安全生产许可证

	4
	拟派项目负责人（项目经理）资质等级
	建筑工程专业二级或以上注册建造师资格，且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。
	①建造师注册证书(注册在投标人单位)；
②凡建造师注册证书未发放到位的，可由省辖市建设（建筑）行政主管部门出具注册建造师执业证明

	5
	拟派项目负责人（项目经理）安全生产考核
	拟派项目负责人具有有效的施工项目负责人安全生产考核合格证书（B类）
	施工项目负责人安全生产考核合格证

	6
	财务审计报告或开户银行资信证明
	企业2017年和2018年度财务审计报告或开户银行资信证明
	企业2017年和2018年度财务审计报告或开户银行资信证明

	7
	拟派授权委托人、项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员和特殊工种作业人员为投标企业正式人员证明材料复印件
	①企业与拟派授权委托人、项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员和特殊工种作业人员双方签订的有效劳动合同书；
②投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派授权委托人、项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员和特殊工种作业人员缴纳的2019年4月至2019年9月连续6个月的养老保险缴费清单
	①劳动合同书
②投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派授权委托人、项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员和特殊工种作业人员缴纳的2019年4月至2019年9月连续6个月的养老保险缴费清单

	
	1、资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、结合资格证明材料及投标人提供的资格审查原件进行资格评审，请投标人按照本竞争性磋商文件要求准确提供全部资料，否则做废标处理。
2、上述所有材料1-7均需提供原件备查，因原件缺少而导致废标的由投标单位自行承担。

3、原件因年检无法带来的，须出具年检行政主管部门“年检证明”材料，否则作废标处理。


（3）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与投标报价的评审。

2、技术标评分标准(满分50分)
	内    容
	评分标准及计分办法

	施工方案（40分）
	拆除方案（24分）
	拆除方案、计划、措施（8分）：优秀6-8分，良好3-5分，一般0-2分
质量保证体系及措施（尤其是运输地面的措施）（8分）:优秀6-8分，良好3-5分，一般0-2分

工期进度安排及保证措施（8分）：优秀6-8分，良好3-5分，一般0-2分

	
	安全措施及以往拆除质量（16分）
	①：投标单位为参加施工的所有人员缴纳的团体意外伤害险保单（每人不得低于100万元）,5分；开标前未购买相关保险，承诺中标后为参加施工的所有人员缴纳的团体意外伤害险保单（每人不得低于100万元）得3分；本项满分为5分；

②：一年内发生重大安全事故的不得分。拆除质量好的得5-6分，较好的得3-4分，一般的得0-2分，满分为6分。需提供经委托方盖章的相关证明材料；

③安全措施方案：包含安全管理制度、安全施工保证措施；优秀4-5分，良好2-3分，一般0-1分，满分为5分。

	企业实力（10分）
	类似业绩（10分）
	企业2013年以来承担过单个40000m2（含）以上的业绩，有一个得2分，最高得6分，

企业2013年以来承担过单个30000m2（含）以上，40000m2（不含）以下的业绩，有一个得1分，最高得3分，

企业2013年以来承担过单个30000m2（不含）以下的业绩，有一个得0.5分，最高得1分，

需提供合同复印件并加盖公章；


3、磋商报价评分标准(满分50分)
结合工程实际情况，各投标人必须满足竞争性磋商文件中工期和质量要求后方可参加评标。

（1）确定有效报价，最低限价为 100万元（投标人支付给招标人的最低净残值，投标报价低于最低限价按废标处理）
满足磋商文件要求且最后报价最高的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按下列公式计算：

磋商报价得分＝（最后磋商报价/磋商基准价）×50

商务报价响应文件密封提交时只需填写投标函（首次），二次报价将在开标现场填写，最终（二次）报价是投标响应文件的有效组成部分。
（2）确定中标候选人及中标价

本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（3）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。
投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 磋商报价得分
总得分最高的投标人为第一中标候选人；中标价为其投标报价。若最高得分有相同时，则报价高者为第一中标候选人，若仍有≥2名第一中标候选人，则通过抽签的方式在2个或多个中标候选人中产生第一中标候选人，先按照开标签到簿上签到顺序抽签自身的顺序号，抽到序号“1” 者为抽签人，并由抽签人通过随机抽签的方式抽取最终的中标候选人。 

（三）、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，安全质量保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
（四）、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。
第五章  拆除工程合同书
发包方：                  （以下简称甲方） 

承包方：                  （以下简称乙方）  

甲方将   南通大学钟秀校区部分楼宇拆除工程 中所涉及的厂房及附属物委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。 

一、施工内容及拆除标准： 

拆除内容：学生公寓10号楼、学生公寓11号楼、学生公寓12号楼、学生公寓13号楼、学生公寓14号楼、23#楼（体育看台）、24#楼（乒乓球馆）、8#楼(现代教育实验楼)、22#楼（新建钢琴琴房）、25#楼（体操房）及室外配套，所有混凝土场地不得拆除，拆除后的建筑垃圾须清运，具体详见工程量清单。（注：8#楼旁边的变压器不得拆除或损坏。）        

 拆除标准：承包人需将招标范围内的所有建筑物、构筑物、周围配套拆除（室内、外地坪以上建筑物及附着物拆除）、建筑垃圾清理干净，所有混凝土场地不得拆除；废旧建材、垃圾等全部清运；承包人应制定可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，确保无发生安全事故。渣土运输车辆只能从钟秀校区东门进出，大门外原绿化带由中标人自行联系政府相关部门妥善处理，待工程竣工后中标人负责恢复绿化带原貌。如处理不当或产生纠纷，由中标人承担所有法律责任及由此产生的相关费用。
二、工程价款及结算方式：
1、工程合同价款（总价合同）： 

本工程合同总价（大写）                             ，此合同价为承包方需支付给发包方的房屋及附属净残值费用。

2、付款方式：

合同签订后7日内，承包方一次性付清合同价款。

三、 施工工期： 

计划开工时间：2019年 11  月    日，计划竣工时间：2019年 12 月    日，施工总工期：30日历天，具体开工日期以甲、乙双方签订的施工合同约定为准。开工前乙方须采取安全措施，待甲方现场确认后方可进行拆除、施工。

如果由于甲方原因导致乙方不能及时开工或中途停工，则施工期相应延长。
四、甲方权利义务 

1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。 

2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。 

3、尽量保证向乙方所交房屋的完整性，维护乙方的合法利益。 

4、配合乙方对施工人员进行安全教育。 

5、甲方指定   为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。 

五、乙方权利义务
1、对拟拆除的房屋进行详细的调查和实地勘察，编制施工方案，制定安全、环保措施。 

2、积极配合甲方的工作。 

3、认真贯彻执行国家及省市有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
4、要确保安全施工，并对拆除全过程的安全负全责。施工前应向甲方报送安全施工方案备案并自行完成方案相关部门审批报备工作，施工方案未报批完成不得先行施工。如在房屋拆除中发生中标人所属人员和造成第三方人员安全事故的，一律由承包人承担全部法律责任和经济责任，并同意发包人没收安全质量保证金。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生。 

5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失;对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。 

6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。 

7、乙方指定     为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。 

六、拆房要求： 

1、乙方承揽的拆除旧房范围必须根据合同确定的范围内及甲方指定的实施拆除作业，包括所有建筑、构筑物、室外配套及一切设施，所有混凝土场地不得拆除，并在规定的工期内（30日历天）将建筑垃圾清运完毕。 

2、房屋拆除开工前，施工单位应编制拆除工程施工组织设计（包括施工方案及安全技术措施计划），并报管理单位审批备案；应落实项目负责人，技术负责人、安全管理人员花名册并报管理单位备案；乙方在拆除现场必须设置现场办公室，并建立安全生产管理责任制，明确安全生产文明施工管理目标和安全职责。 
3、施工作业前，施工技术负责人应当对作业人员进行书面的安全技术交底，告知该项作业的基本要求和安全技术操作规程，被交底人应当了解作业要求和操作规程并在相关文件上签字。
4、乙方在拆除房屋时要始终贯彻安全第一的方针，施工项目负责人和技术负责人要现场指挥拆除作业，如有事离开时，事先请假，得到批准后方可离开，但必须事先安排1—2名施工安全管理人员（持有上岗证）留在拆房现场指挥拆除作业。 

5、乙方从事拆房工作的人员参加人身安全保险，保险单送管理单位效验备案。无保险者一律不得拆房。 

6、乙方必须首先对种类窖池、水池、水井及电线、电缆等危及人身安全的设施、障碍物进行清理或清除，并设置明显的警告牌，清除各类事故隐患，确保拆房施工现场的安全。 

7、进入施工现场，必须头戴安全帽，脚穿劳保鞋，高空作业不准疲劳作业并应系好安全带，进入危险区域应采取严格的防范措施。不准酒后从事拆除作业。 

8、拆除工程作业一般自上而下，按顺序进行，不得立体交叉拆除作业；拆除时应先拆除非承重结构，后拆除承重结构；拆除栏杆、楼梯和楼板、脚手架应与同层次整体拆除进度相配合。当建筑物、构筑物部分拆除时，应当采取相应的防范措施，防止另一部分建筑物、构筑物倒塌，造成安全事故。严禁从高处向下抛掷废弃物。 

9、做好现场文明施工，房屋材料必须堆放整齐，周围道路沟管畅通，不准乱占马路。 
10、乙方不得将未拆除的建筑物，构筑物等作为临时办公、住宿及仓库使用。
11、从承接拆房施工任务至拆房完毕经甲方验收合格并移交甲方前，乙方对施工现场负全面责任。乙方在拆房过程中如出现拆房人员或其他人员人身伤亡事故，一切责任均由乙方承担，与甲方无涉。 

12、拆房施工人员必须遵纪守法，不准行凶斗殴，不准聚众赌博，不准违反治安管理规定，服从统一管理。 
七、 违约责任： 

1、乙方承接的拆房工程不得转包，如一经发现，甲方有权终止合同，由此造成损失的，均由乙方承担经济和法律的全部责任，还须按本项目合同总价的20%向对方支付违约金。  

2、甲方交付乙方单体建筑物（构筑物）被拆房屋后，乙方应立即组织人员进场施工。如乙方三天内不组织人员进场施工，甲方扣除乙方履约保证金。如乙方七天内不组织人员进场施工，甲方有权解除合同，乙方须付合同总价20%的违约金。

3、逾期竣工赔偿：总工期每逾期1天，乙方向甲方支付违约金人1000元人民币元，逾期15天以上，甲方有权解除合同并直接委派其他拆除单位对剩余的、未拆除的地面物进行处理并要求乙方退出场地，乙方应承担本合同规定的总价20％的违约金，没收全部履约保证金并赔偿甲方相应的损失。
4、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向工程所在地人民法院起诉。  

八、 其他： 
1、中标人为本合同项目的服务至本工程验收并合格满30天终止。

2、履约保证金、安全质量保证金在本工程验收合格后的10个工作日内由发包人无息退还。

3、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。 

4、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。 

5、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。 

6、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。   

甲  方：                        乙  方：
                     

代表人：                        代表人：
                       
年 月 日                       年 月 日
附件1

崇川区房屋征收（协议搬迁）房屋建筑拆除

安全生产责任保证书

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，全面落实安全生产责任制和责任追究制，规范企业安全生产行为，进一步明确企业的安全生产主体责任，强化安全生产监管，有效遏制重、特大事故的发生，促进我区建筑拆除业健康有序发展，构建和谐社会。                   公司向         订立安全生产责任保证书。

一、安全生产管理目标

杜绝重、特大事故，减少一般事故，全年度职工因公死亡率为零，重伤率不超过0.1‰。

二、保证措施

1、认真学习贯彻我国的安全生产方针、政策和法律、法规、规章，坚持管生产必须管安全的原则，完善企业各项安全生产责任制度，层层签订安全生产责任书。

2、制定年度安全生产教育培训计划，并加以落实。在企业内部广泛开展安全生产活动，切实加强职业安全知识的宣传教育。

3、定期进行安全生产检查，落实整改方案，并作好记录，真正做到防患于未然，将事故隐患消灭在萌芽之中。

4、大型机械的检测率，特种作业人员持证上岗率为100%，违者将按国务院《建设工程安全生产管理条例》的有关条款处罚。

5、开展建筑拆除施工安全质量标准化工作，按照《江苏省城市房屋建筑拆除工程施工安全管理规定》苏建法（2003）151号进行实施及管理，年内的安全生产工作全部达到合格。

6、为从事建筑拆除施工的工人及时办理意外伤害保险和工伤保险，保险率达100%，同时交纳安全生产保证金      万元（拆除施工现场被发现未按规定设置安全措施、人员不戴安全帽等野蛮作业现象，罚款200元人/次；同一工程项目被查处三次，取消该单位一年的投标资格〈外区、市备案企业清出崇川区拆除市场〉）。

7、在拆除施工过程中如因安全措施不到位及施工人员安全防范意识不强等原因造成的安全责任事故，一切后果由施工单位负责。

8、本单位发生重大伤亡事故时，及时组织人员进行抢救，并立即向建管局技术安全科及有关部门报告，按照有关规定对事故责任者严肃查纠。

9、按规定配备专职安全生产管理人员，保证施工现场的B、C类人员持证上岗。各类施工人员全年安全教育培训按建设部有关规定执行。

10、区内所有项目工程及时到市安全监督站（建管处）办理安全监督备案和大型机械设备使用登记，编制详细的专业施工方案和安全事故应急救援预案。

11、加大安全生产投入，做到安全生产措施费专款专用。

本责任书经签字并加盖单位公章后生效，招标人和本企业各执一份。

招标人（盖章）：            实施单位（盖章）：             
分管领导：                   法定代表人（签名）        

签订时间：    年    月    日










法人代表人身份证复印件粘贴处


（正面）

















法人代表人身份证复印件粘贴处





（背面）














被授权人身份证复印件粘贴处





（背面）




















被授权人身份证复印件粘贴处





（正面）








PAGE  
1

